Caso de Negócio

Versão 1.0.0

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/02/2026 | 1.0.0 | Definição do Projecto | JM-Tecnologias – By Amilcar Mula |

Assinatura

___________________________________________

- Objetivo

Disponibilizar uma ferramenta desktop capaz de organizar imagens, visualizar ficheiros multimídia, extrair metadados EXIF, identificar informação geográfica e gerar relatórios técnicos em PDF.

- Referencias

A elaboração do presente Caso de Negócio baseou-se em normas, documentação técnica e tecnologias amplamente utilizadas no desenvolvimento de aplicações desktop e sistemas de análise de imagens.

  - Normas e Boas Práticas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirement’s engineering.

- ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

- IEEE 830 (histórico) – Recommended Practice for Software Requirements Specification.

  - Documentação Técnica

- Oracle Java Documentation.

- OpenJFX Documentation.

- Apache Ant Documentation.

- iText PDF Documentation.

- Metadata Extractor Library Documentation.

- OpenStreetMap Documentation.

- Google Maps Platform Documentation.

  - Tecnologias Utilizadas

| - Java (JavaFX) | - iText PDF |
| --- | --- |
| - Metadata Extractor | - JSON |
| - OpenStreetMap | - Google Maps |

- Visão geral/Descrição do produto

O JM Vision Intelligence System foi concebido como uma solução desktop para analise e organização de imagens. A aplicação permite ao utilizador navegar por uma estrutura própria de diretórios, importar imagens de outras pastas, visualizar miniaturas, abrir imagens em modo previsualização, consultar propriedades técnicas e gerar relatórios.

O sistema também explora metadados geográficos quando estes existem na imagem. Ao encontrar latitude e longitude nos dados EXIF, a aplicação pode enriquecer a informação com dados de localização e abrir o ponto correspondente no Google Maps.

Ao nível actual, o SOFTWARE já contempla os principais módulos funcionais:

- Interface gráfica JavaFX;

- Estrutura FXML para separação entre layout e logica;

- Camada de controladores;

- Camada de serviços;

- Modelo de dados para imagem;

- Leitura de metadados;

- Importação e navegação de imagens;

- Gestão básica de diretórios;

- Geração de relatórios PDF;

- Empacotamento previsto para ambiente Windows.

  - Identificação do projecto

Nome do sistema: JM Vision Intelligence System

Tipo de sistema: Aplicação desktop JavaFX para gestão, visualização e analise técnica de imagens.

Organização/autoria: JM-Tecnologias

Tecnologia principal: JavaFX, Java, FXML, CSS, Ant/NetBeans.

- Contexto e problema/Contexto de negócio

Profissionais que trabalham com imagens digitais, fotografia técnica, inspeção visual, OSINT, investigação, documentação técnica ou gestão de media precisam frequentemente de consultar dados que não estão visíveis diretamente na imagem.

Esses dados podem incluir:

- Fabricante e Modelo da Camera;

- software usado;

- data original da captura;

- ISO;

- tempo de exposição;

- distancia focal;

- coordenadas GPS;

- localização aproximada.

Sem uma ferramenta integrada, o utilizador precisa alternar entre explorador de ficheiros, visualizadores de imagem, ferramentas EXIF, navegador web e editores para gerar relatórios. O JM Vision Intelligence System resolve este problema ao centralizar o fluxo numa única aplicação desktop.

- Objetivos do Sistema/Objectivo do Produto

  - Objetivo principal

Criar uma aplicação desktop capaz de apoiar a analise técnica de imagens, permitindo visualização, organização, extração de metadados, consulta geográfica e emissão de relatórios.

  - Objetivos específicos

- Permitir a navegação por pastas e subpastas.

- Permitir importação de imagens a partir de diretórios externos.

- Apresentar miniaturas das imagens existentes numa pasta.

- Permitir previsualização de imagem em área central.

- Permitir zoom, PAN e rotação visual da imagem.

- Extrair metadados EXIF de imagens suportadas.

- Apresentar dados técnicos da imagem na interface.

- Extrair coordenadas GPS quando disponíveis.

- Enriquecer coordenadas com dados de localização.

- Abrir coordenadas no mapa.

- Permitir anotações do utilizador.

- Gerar relatórios PDF.

- STAKEHOLDERS

| STAKEHOLDER | Interesse no Sistema |
| --- | --- |
| Utilizador final | Analisar, organizar e documentar imagens com rapidez. |
| Técnico de imagem | Consultar dados EXIF e informações de captura. |
| Investigador/analista | Localizar imagens e relacionar evidencias visuais com dados geográficos. |
| Gestor do projeto | Avaliar estado atual, riscos, ROADMAP e viabilidade técnica. |

- Eliciação de requisitos

A eliciação de requisitos considera as necessidades observadas no domínio da aplicação e as funcionalidades a implementar.

  - Técnicas de eliciação recomendadas

- Entrevistas com utilizadores que trabalham com imagens.

- Observação do fluxo actual de analise de imagens.

- Analise de ferramentas concorrentes de EXIF e visualização.

- Revisão dos casos reais de uso.

- Priorização por valor operacional.

  - Necessidades identificadas

- Centralizar imagens num repositório local da aplicação.

- Reduzir o tempo necessário para encontrar e analisar imagens.

- Evitar consulta manual de metadados em várias ferramentas.

- Gerar evidencias documentais em PDF.

- Identificar rapidamente se uma imagem possui localização GPS.

- Abrir coordenadas em mapa externo.

- Usar uma interface desktop sem depender de navegador.

- Restrições

Embora o JM Vision Intelligence System tenha sido concebido para oferecer uma solução integrada de análise técnica de imagens, algumas limitações deverão ser consideradas durante o desenvolvimento e utilização do sistema.

  - Restrições Técnicas

- O sistema será concebido inicialmente para o sistema operativo Microsoft Windows.

- Apenas imagens suportadas pelas bibliotecas implementadas poderão ser analisadas.

- Algumas informações técnicas dependem da existência de metadados EXIF gravados pela câmara ou dispositivo de captura.

- A geolocalização apenas poderá ser apresentada quando existirem coordenadas GPS válidas incorporadas na imagem.

  - Restrições Operacionais

- A obtenção de informação geográfica enriquecida requer ligação à Internet.

- A abertura de mapas depende da disponibilidade dos serviços externos utilizados e conexão a internet.

- O desempenho do sistema poderá variar em função da capacidade do computador onde for executado.

  - Restrições Legais

- A utilização de imagens deverá respeitar os direitos de autor e propriedade intelectual.

- O tratamento de dados deverá cumprir a legislação aplicável relativa à proteção de dados pessoais.

- O utilizador é responsável pela legitimidade da utilização das imagens analisadas.

  - Restrições do Projeto

- O projeto encontrar-se-á em evolução contínua.

- Algumas funcionalidades previstas no ROADMAP poderão ser implementadas em versões futuras.

- A priorização das funcionalidades dependerá dos recursos disponíveis e das necessidades identificadas pelos utilizadores.

- Previsão Financeira

A previsão financeira apresentada representa uma estimativa inicial dos recursos necessários para concluir o desenvolvimento, disponibilizar o produto ao mercado e assegurar a sua manutenção.

Os valores apresentados são indicativos e poderão sofrer alterações durante o ciclo de vida do projeto.

  - Custos de Desenvolvimento

| Item | Valor Estimado (MZN) |
| --- | --- |
| Desenvolvimento de Software | 185 000 |
| Testes e Validação | 30 000 |
| Documentação Técnica | 30 000 |
| Design e Interface Gráfica | 30 000 |
| Equipamentos de Desenvolvimento | 50 000 |
| Ferramentas e Serviços | 25 000 |
| Contingência | 50 000 |
| Total Estimado | 400 000 |

  - Custos Operacionais Anuais

| Item | Valor Estimado (MZN/Ano) |
| --- | --- |
| Hospedagem do Website | 12 000 |
| Registo e Renovação do Domínio | 2 500 |
| Atualizações do Sistema | 50 000 |
| Suporte Técnico | 70 000 |
| Marketing | 40 000 |
| Total Anual | 174 500 |

  - Fontes de Receita Previstas

O modelo de negócio prevê diferentes formas de comercialização do sistema, nomeadamente:

- Venda de licenças permanentes;

- Licenciamento por utilizador;

- Licenciamento corporativo;

- Contratos anuais de manutenção;

- Serviços de personalização;

- Formação de utilizadores;

- Consultoria técnica.

- Estudo de Viabilidade

O estudo de viabilidade tem como objectivo avaliar se o desenvolvimento e implementação do JM Vision Intelligence System são tecnicamente possíveis, operacionalmente adequados, economicamente sustentáveis e legalmente exequíveis.

  - Viabilidade Técnica

O projeto apresenta elevada viabilidade técnica, uma vez que é desenvolvido recorrendo a tecnologias consolidadas, amplamente documentadas e suportadas pela comunidade técnica.

Entre as principais tecnologias utilizadas destacam-se:

- Java;

- JavaFX;

- FXML;

- CSS;

- Apache Ant;

- iText PDF;

- Metadata Extractor;

- OpenStreetMap;

- Google Maps.

A arquitetura adotada promove a separação entre interface gráfica, lógica de negócio e serviços, permitindo maior facilidade de manutenção, evolução e integração de novas funcionalidades.

Grande parte dos módulos essenciais do sistema encontra-se já implementada, reduzindo significativamente os riscos associados ao desenvolvimento.

  - Viabilidade Operacional

O sistema responde às necessidades identificadas em diversos contextos profissionais onde existe necessidade de análise técnica de imagens.

Entre os potenciais utilizadores incluem-se:

- investigadores;

- peritos forenses;

- empresas de segurança;

- fotógrafos;

- auditores;

- departamentos de qualidade;

- instituições públicas;

- empresas privadas.

A interface gráfica foi concebida para proporcionar facilidade de utilização, reduzindo a necessidade de formação especializada.

  - Viabilidade Económica

A utilização predominante de tecnologias Open Source reduz significativamente os custos de licenciamento.

Os principais investimentos concentram-se em:

- desenvolvimento;

- testes;

- documentação;

- divulgação;

- suporte;

- manutenção.

O reduzido custo de distribuição do software permite elevada escalabilidade comercial.

  - Viabilidade Legal

O desenvolvimento observa boas práticas de utilização de bibliotecas de terceiros e deverá respeitar:

- legislação sobre direitos de autor;

- legislação relativa à proteção de dados pessoais;

- licenciamento das bibliotecas utilizadas;

- políticas internas das organizações utilizadoras.

O sistema não altera nem manipula os ficheiros originais das imagens, limitando-se à leitura dos respetivos metadados e à geração de documentação técnica.

  - Viabilidade Temporal

Considerando o estado actual do projeto e os módulos já implementados, estima-se que a versão comercial possa ser disponibilizada após a conclusão das funcionalidades remanescentes, realização dos testes de validação, documentação técnica e fase de homologação.

O desenvolvimento incremental permitirá disponibilizar novas versões de forma contínua, reduzindo riscos e possibilitando a incorporação de melhorias sugeridas pelos utilizadores.

  - Conclusão do Estudo de Viabilidade

A análise realizada demonstra que o JM Vision Intelligence System apresenta elevada viabilidade técnica, operacional, económica e legal, constituindo um projeto com forte potencial de utilização em diferentes setores que necessitam de análise técnica de imagens.

A adoção de tecnologias consolidadas, aliada ao estado actual de desenvolvimento do sistema, reduz significativamente os riscos técnicos e favorece a evolução contínua da solução, tornando o projeto adequado para prosseguir para as fases seguintes de desenvolvimento, validação e comercialização.

7. Requisitos funcionais

| Codigo | Requisito | Estado atual |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | O sistema deve iniciar uma interface desktop JavaFX. | Implementado |
| RF-02 | O sistema deve criar diretorios base no ambiente do utilizador. | Implementado |
| RF-03 | O sistema deve apresentar uma arvore de diretorios. | Implementado |
| RF-04 | O sistema deve permitir selecionar uma pasta. | Implementado |
| RF-05 | O sistema deve listar imagens da pasta selecionada. | Implementado |
| RF-06 | O sistema deve carregar miniaturas das imagens. | Implementado |
| RF-07 | O sistema deve permitir selecionar uma imagem. | Implementado |
| RF-08 | O sistema deve apresentar preview da imagem selecionada. | Implementado |
| RF-09 | O sistema deve permitir navegar para imagem anterior e seguinte. | Implementado |
| RF-10 | O sistema deve permitir zoom e pan no preview. | Implementado |
| RF-11 | O sistema deve permitir rotacao visual da imagem. | Implementado |
| RF-12 | O sistema deve extrair metadados EXIF. | Implementado |
| RF-13 | O sistema deve apresentar informacoes da camera. | Implementado |
| RF-14 | O sistema deve apresentar especificacoes tecnicas da imagem. | Implementado |
| RF-15 | O sistema deve apresentar dados de data da imagem. | Implementado |
| RF-16 | O sistema deve identificar latitude, longitude e altitude. | Implementado |
| RF-17 | O sistema deve enriquecer localizacao por reverse geocoding. | Implementado |
| RF-18 | O sistema deve abrir a localizacao em mapa externo. | Implementado |
| RF-19 | O sistema deve permitir importacao de imagens. | Implementado |
| RF-20 | O sistema deve permitir criar diretorios. | Implementado |
| RF-21 | O sistema deve permitir renomear diretorios. | Implementado |
| RF-22 | O sistema deve permitir apagar diretorios vazios. | Implementado |
| RF-23 | O sistema deve permitir selecao multipla de imagens. | Implementado |
| RF-24 | O sistema deve permitir escrever notas. | Implementado |
| RF-25 | O sistema deve limitar o tamanho das notas. | Implementado |
| RF-26 | O sistema deve gerar relatorio PDF da imagem atual. | Implementado |
| RF-27 | O sistema deve gerar relatorios PDF para imagens selecionadas. | Implementado |
| RF-28 | O sistema deve permitir abrir a pasta/ficheiro de relatorios. | Implementado |
| RF-29 | O sistema deve suportar empacotamento para Windows. | Parcial |
| RF-30 | O sistema deve exportar metadados em JSON/CSV. | Futuro |
| RF-31 | O sistema deve permitir pesquisa e filtros por metadados. | Futuro |
| RF-32 | O sistema deve manter historico de analises. | Futuro |

8. Requisitos nao funcionais

| Codigo | Requisito | Descricao |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidade | A interface deve ser clara para exploracao, selecao e analise de imagens. |
| RNF-02 | Desempenho | O carregamento de miniaturas deve evitar bloqueio perceptivel da interface. |
| RNF-03 | Disponibilidade | A aplicacao deve funcionar localmente mesmo sem internet, exceto recursos de mapa/geocoding. |
| RNF-04 | Portabilidade | A base deve permitir empacotamento para Windows. |
| RNF-05 | Manutenibilidade | A logica deve permanecer separada em controllers, services, models e utils. |
| RNF-06 | Confiabilidade | Erros de leitura de metadados nao devem derrubar a aplicacao. |
| RNF-07 | Segurança | Operacoes destrutivas devem exigir confirmacao. |
| RNF-08 | Privacidade | Imagens e relatorios devem permanecer em armazenamento local do utilizador. |
| RNF-09 | Escalabilidade local | O sistema deve suportar pastas com varias imagens usando carregamento incremental/assincrono. |
| RNF-10 | Observabilidade | Versoes futuras devem adicionar logs tecnicos para diagnostico. |

9. Regras de negocio

A aplicacao organiza os ficheiros dentro da pasta local Documents/JM Vision Intelligence.

As imagens importadas devem ser copiadas para a pasta de destino selecionada.

Uma imagem sem coordenadas GPS nao pode abrir localizacao no mapa.

A geracao de relatorio exige que exista uma imagem selecionada.

A selecao multipla deve permitir gerar varios relatorios numa unica operacao.

A nota do utilizador deve respeitar o limite definido na interface.

A eliminacao de diretorio exige confirmacao explicita.

O reverse geocoding depende de conectividade com a internet.

10. Casos de uso

UC-01: Iniciar aplicacao

Ator: Utilizador

Fluxo principal:

O utilizador abre a aplicacao.

O sistema carrega MainView.fxml.

O sistema inicializa servicos e componentes.

O sistema cria diretorios base se ainda nao existirem.

A janela principal e apresentada.

Resultado: Aplicacao pronta para uso.

UC-02: Selecionar pasta e visualizar imagens

Ator: Utilizador

Fluxo principal:

O utilizador seleciona uma pasta na arvore.

O sistema limpa a lista atual de miniaturas.

O sistema carrega miniaturas da pasta selecionada.

O utilizador escolhe uma imagem.

O sistema apresenta o preview.

O sistema extrai e apresenta os metadados.

Resultado: Imagem e detalhes tecnicos visiveis.

UC-03: Importar imagens

Ator: Utilizador

Fluxo principal:

O utilizador seleciona uma pasta de destino na arvore.

O utilizador aciona a importacao.

O sistema abre seletor de pasta de origem.

O utilizador escolhe a pasta.

O sistema copia imagens para a pasta de destino.

O sistema atualiza a lista de imagens.

Resultado: Imagens importadas para a estrutura da aplicacao.

UC-04: Consultar localizacao no mapa

Ator: Utilizador

Fluxo principal:

O utilizador seleciona uma imagem.

O sistema verifica se existem coordenadas GPS.

O utilizador aciona o mapa.

O sistema abre Google Maps no navegador.

Fluxo alternativo:

Se nao houver coordenadas, o sistema informa que a localizacao nao esta disponivel.

Resultado: Localizacao aberta no mapa quando possivel.

UC-05: Gerar relatorio PDF

Ator: Utilizador

Fluxo principal:

O utilizador seleciona uma imagem ou varias imagens.

O utilizador escreve notas, se necessario.

O utilizador aciona a geracao de relatorio.

O sistema extrai os dados necessarios.

O sistema cria relatorio PDF.

O sistema informa o resultado.

Resultado: Relatorio tecnico gerado.

11. Arquitetura do sistema

O sistema segue uma arquitetura em camadas simples, adequada a uma aplicacao desktop JavaFX.

Interface JavaFX/FXML

|

Controllers

|

Services

|

Models e Utils

|

Sistema de ficheiros, bibliotecas externas e servicos web

11.1. Camada de interface

Contem ficheiros FXML e CSS.

Localizacao:

src/jmvis/view/

src/jmvis/styles/

Responsabilidades:

estruturar telas;

definir componentes visuais;

aplicar estilos;

permitir interacao do utilizador.

11.2. Camada de controladores

Localizacao:

src/jmvis/controller/

Responsabilidades:

receber eventos da interface;

coordenar chamadas aos servicos;

atualizar labels, listas, arvore e preview;

gerir a experiencia da tela principal.

Classe central:

MainViewController

11.3. Camada de modelo

Localizacao:

src/jmvis/model/

Responsabilidades:

representar dados da imagem;

armazenar dados de dispositivo, GPS, especificacoes tecnicas e datas;

transportar informacao entre servicos e interface.

Classe principal:

ImageModel

11.4. Camada de servicos

Localizacao:

src/jmvis/service/

Responsabilidades:

encapsular regras e operacoes especificas;

reduzir acoplamento do controller;

tornar o sistema mais testavel e manutenivel.

Servicos principais:

| Servico | Responsabilidade |
| --- | --- |
| ImageService | Preview, zoom, pan e rotacao visual. |
| ImageMetadataService | Leitura EXIF e enriquecimento geografico. |
| ImageReportService | Coordenacao da geracao de relatorios. |
| MapService | Abertura de coordenadas no mapa. |
| FileManagerService | Gestao de diretorios base e operacoes em pastas. |
| DirectoryTreeService | Configuracao e atualizacao da arvore de diretorios. |
| ThumbnailService | Carregamento e selecao de miniaturas. |
| CopyService | Importacao/copia de imagens. |
| DialogService | Dialogos, mensagens e pedidos ao utilizador. |
| ReportFileService | Abertura ou acesso aos relatorios. |
| TitleBarService | Comportamento da barra de titulo customizada. |

11.5. Camada utilitaria

Localizacao:

src/jmvis/util/

Responsabilidades:

geracao auxiliar de PDF;

binding entre modelo e labels da interface;

utilitarios de imagem e carregamento de telas.

12. Desenho logico dos dados

12.1. ImageModel

O modelo ImageModel representa a imagem analisada e agrega informacoes em subestruturas.

ImageModel

|

|-- fileName

|-- absolutePath

|-- size

|-- notes

|-- DeviceInfo

|   |-- make

|   |-- model

|   |-- software

|

|-- GPSInfo

|   |-- latitude

|   |-- longitude

|   |-- altitude

|   |-- country

|   |-- countryCode

|   |-- city

|   |-- district

|

|-- ImageSpecification

|   |-- exposureTime

|   |-- shutterSpeedValue

|   |-- isoSpeedRatings

|   |-- focalLength

|   |-- focalLengthIn35mmFilm

|   |-- whiteBalance

|   |-- exifImageHeight

|   |-- exifImageWidth

|

|-- ImageDate

|-- dateTimeOriginal

|-- dateTimeDigitized

|-- offsetTime

13. Fluxos tecnicos principais

13.1. Fluxo de inicializacao

Main.main()

|

Application.launch()

|

Main.start()

|

FXMLLoader carrega MainView.fxml

|

MainViewController.initialize()

|

Inicializacao dos servicos

|

Criacao/configuracao da arvore de diretorios

|

Aplicacao pronta

13.2. Fluxo de analise de imagem

Utilizador seleciona imagem

|

MainViewController.previewImage()

|

ImageService.setImagePreview()

|

ImageMetadataService.analyze()

|

metadata-extractor le EXIF

|

ImageModel e preenchido

|

ImageDetailsBinder atualiza a interface

13.3. Fluxo de geolocalizacao

Imagem contem GPS EXIF

|

ImageMetadataService le latitude/longitude

|

Nominatim reverse geocoding

|

GPSInfo recebe pais, codigo, cidade e distrito

|

Interface apresenta dados

|

MapService abre Google Maps quando solicitado

13.4. Fluxo de relatorio

Utilizador seleciona uma ou varias imagens

|

Utilizador escreve notas

|

MainViewController.saveImageDetail()

|

ImageReportService.generateReports()

|

PDFReport gera documento

|

Sistema informa sucesso ou erro

14. Tecnologias e bibliotecas

| Tecnologia | Uso no sistema |
| --- | --- |
| Java | Linguagem principal. |
| JavaFX | Interface desktop. |
| FXML | Declaracao das telas. |
| CSS | Estilizacao visual. |
| Ant | Build do projeto NetBeans. |
| metadata-extractor | Leitura de metadados EXIF. |
| xmpcore | Apoio a metadados XMP. |
| JSON.org | Processamento de resposta JSON do geocoding. |
| iText PDF | Geracao de relatorios PDF. |
| Nominatim/OpenStreetMap | Reverse geocoding. |
| Google Maps | Visualizacao externa de localizacao. |
| jlink | Criacao de runtime customizado. |
| jpackage | Geracao de app-image, EXE e MSI. |

15. Estrutura fisica de diretorios

JM Vision Intelligence System

|

|-- src/

|   |-- jmvis/

|       |-- Main.java

|       |-- controller/

|       |-- model/

|       |-- service/

|       |-- util/

|       |-- view/

|       |-- styles/

|       |-- assets/

|

|-- nbproject/

|-- build.xml

|-- manifest.mf

|-- dist/

|-- build/

|-- packaging/

|-- README.md

|-- PACKAGING.md

|-- DOCUMENTACAO_CONCEPCAO.md

15.1. Diretorios criados em tempo de execucao

No ambiente do utilizador, a aplicacao trabalha em:

Documents/JM Vision Intelligence/

Subpastas principais:

File Explore

FileImageSystem

Report

16. Estado atual da implementacao

Implementado

Aplicacao JavaFX funcional.

Janela principal carregada via FXML.

Barra de titulo customizada.

Arvore de diretorios.

Carregamento de miniaturas.

Preview de imagem.

Zoom e pan no preview.

Rotacao visual.

Navegacao anterior/proxima.

Extracao EXIF.

Modelo estruturado para dados da imagem.

Reverse geocoding com Nominatim.

Abertura de coordenadas no Google Maps.

Importacao de imagens.

Criacao, renomeacao e remocao de diretorios.

Selecao multipla.

Notas limitadas a 300 caracteres.

Geracao de relatorios PDF.

Guia de empacotamento em PACKAGING.md.

Parcialmente implementado

Empacotamento nativo Windows.

Estrategia formal de testes.

Tratamento padronizado de erros.

Logs tecnicos.

Internacionalizacao.

Ainda nao implementado

Exportacao JSON/CSV.

Pesquisa avancada por metadados.

Base de dados local.

Historico de analises.

Sistema de perfis/utilizadores.

Assinatura digital de relatorios.

Atualizacao automatica da aplicacao.

17. Plano de testes

17.1. Testes funcionais

| Caso | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| TF-01 | Abrir aplicacao | Janela principal aparece sem erro. |
| TF-02 | Selecionar pasta vazia | Sistema nao falha e mostra lista vazia. |
| TF-03 | Selecionar pasta com imagens | Miniaturas sao apresentadas. |
| TF-04 | Selecionar imagem JPEG | Preview e metadados sao apresentados. |
| TF-05 | Selecionar imagem sem EXIF | Sistema apresenta campos vazios sem falhar. |
| TF-06 | Selecionar imagem com GPS | Coordenadas e localizacao sao preenchidas. |
| TF-07 | Abrir mapa sem GPS | Sistema informa ausencia de coordenadas. |
| TF-08 | Abrir mapa com GPS | Navegador abre Google Maps. |
| TF-09 | Importar imagens | Imagens sao copiadas para destino. |
| TF-10 | Gerar relatorio atual | PDF e criado com dados da imagem. |
| TF-11 | Gerar relatorios multiplos | Um relatorio e criado para cada imagem selecionada. |
| TF-12 | Criar diretorio | Diretorio aparece na arvore. |
| TF-13 | Renomear diretorio | Nome e atualizado na arvore. |
| TF-14 | Apagar diretorio | Diretorio e removido quando valido. |

17.2. Testes nao funcionais

Verificar tempo de carregamento em pastas com muitas imagens.

Verificar consumo de memoria com imagens grandes.

Verificar funcionamento sem internet.

Verificar comportamento em caminhos com espacos.

Verificar permissao de escrita em Documents.

Verificar compatibilidade com Windows limpo sem JDK instalado, apos empacotamento.

17.3. Testes de regressao

Antes de cada release, validar:

abertura da aplicacao;

importacao;

preview;

metadados EXIF;

GPS;

relatorio PDF;

build;

empacotamento.

18. Deploy e empacotamento

O deploy previsto e voltado principalmente para Windows.

18.1. Build da aplicacao

Pelo NetBeans:

Clean and Build

Pelo terminal:

ant clean jar

18.2. Teste do JAR

Quando JavaFX esta separado do JDK:

java --module-path "C:\javafx\javafx-sdk-17\lib" --add-modules javafx.controls,javafx.fxml,javafx.swing,javafx.media,javafx.web -cp "dist\JMVisionIntelligenceSystem.jar;dist\lib\*" jmvis.Main

18.3. Runtime customizado

O runtime deve ser criado com jlink, incluindo os modulos Java e JavaFX necessarios.

18.4. Instalador

O instalador deve ser gerado com jpackage, podendo produzir:

app-image;

.exe;

.msi.

18.5. Documentacao complementar

Os comandos detalhados de empacotamento estao no ficheiro:

PACKAGING.md

19. Manutencao

19.1. Manutencao corretiva

Objetivo: corrigir erros identificados em producao.

Exemplos:

falhas ao abrir imagens corrompidas;

erros em ficheiros sem EXIF;

problemas de permissao em diretorios;

falha no reverse geocoding;

excecoes ao gerar PDF.

19.2. Manutencao adaptativa

Objetivo: adaptar o sistema a mudancas externas.

Exemplos:

novas versoes do JavaFX;

mudancas na API do Nominatim;

atualizacao de bibliotecas iText;

alteracoes no empacotamento Windows;

compatibilidade com novos formatos de imagem.

19.3. Manutencao evolutiva

Objetivo: adicionar novas funcionalidades.

Exemplos:

exportacao de dados;

filtros avancados;

dashboard;

base de dados;

assinatura digital;

integracao com IA.

19.4. Manutencao preventiva

Objetivo: reduzir risco tecnico futuro.

Exemplos:

refatoracao controlada;

aumento de cobertura de testes;

padronizacao de logs;

melhoria de tratamento de excecoes;

revisao de dependencias.

20. Riscos tecnicos

| Risco | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- |
| Dependencia de internet para geocoding | Localizacao enriquecida pode falhar | Manter dados EXIF basicos e tratar falha silenciosamente. |
| Imagens muito grandes | Alto uso de memoria | Carregar imagens com dimensoes controladas e liberar recursos. |
| Pastas com muitas imagens | Interface lenta | Usar carregamento assincrono e paginacao/lazy loading. |
| Falta de JavaFX no ambiente | Aplicacao nao abre | Distribuir runtime customizado com jlink/jpackage. |
| Mudanca em API externa | Reverse geocoding pode falhar | Isolar acesso em service e permitir troca de provedor. |
| Ausencia de testes automatizados | Regressao em funcionalidades | Implementar suite minima de testes unitarios e funcionais. |
| Operacoes destrutivas em ficheiros | Perda de dados | Confirmacoes, lixeira interna ou backup antes de remover. |

21. Melhorias futuras recomendadas

21.1. Funcionalidades

Exportar metadados para JSON, CSV e Excel.

Adicionar pesquisa por nome, data, camera, GPS e tamanho.

Criar filtros por tipo de imagem, periodo, localizacao e camera.

Implementar dashboard com estatisticas da colecao.

Criar mapa interno com todos os pontos GPS encontrados.

Adicionar timeline geografica.

Implementar historico de imagens analisadas.

Permitir drag and drop de imagens e pastas.

Adicionar comparacao lado a lado entre imagens.

Gerar relatorio consolidado de uma pasta inteira.

Permitir modelos customizaveis de relatorio.

Adicionar assinatura digital dos relatorios.

Adicionar OCR para extrair texto de imagens.

Adicionar classificacao automatica por IA.

Detectar duplicados por hash perceptual.

Permitir edicao controlada de metadados EXIF.

21.2. Arquitetura

Introduzir injeccao de dependencias simples para servicos.

Criar interfaces para servicos externos, como geocoding e mapas.

Separar mais claramente regras de negocio da camada JavaFX.

Criar camada de persistencia local.

Adicionar base de dados SQLite para historico e indexacao.

Criar DTOs para exportacao.

Padronizar tratamento de erros com excecoes especificas.

Adicionar logs com niveis INFO, WARN e ERROR.

21.3. Qualidade e testes

Criar testes unitarios para ImageMetadataService.

Criar testes unitarios para FileManagerService.

Criar testes de geracao de PDF.

Criar testes de integracao com imagens de exemplo.

Criar pipeline de build.

Validar empacotamento em maquina limpa.

Criar checklist de release.

21.4. Usabilidade

Melhorar mensagens de erro para utilizador final.

Adicionar barra de progresso em importacoes grandes.

Adicionar indicador de carregamento de miniaturas.

Adicionar tema claro/escuro.

Adicionar atalhos documentados.

Adicionar preferencias do utilizador.

Permitir configurar pasta raiz.

21.5. Seguranca e conformidade

Criar mecanismo de backup antes de remocao.

Validar caminhos para evitar operacoes fora do escopo definido.

Adicionar politica de privacidade para tratamento local de imagens.

Adicionar aviso de uso de servicos externos quando usar geocoding.

Assinar instalador Windows.

Assinar relatorios PDF.

22. Roadmap sugerido

Fase 1: Consolidacao tecnica

Padronizar nomes e mensagens.

Corrigir encoding de comentarios e ficheiros.

Criar logs.

Criar testes unitarios iniciais.

Revisar tratamento de excecoes.

Fase 2: Melhorias de uso

Adicionar filtros e pesquisa.

Melhorar barra de progresso.

Configurar pasta raiz pela interface.

Melhorar feedback de importacao e relatorios.

Fase 3: Dados e historico

Introduzir SQLite.

Indexar imagens analisadas.

Guardar historico de analises.

Exportar JSON/CSV/Excel.

Fase 4: Relatorios avancados

Relatorio por lote.

Templates de relatorio.

Assinatura digital.

Capa e identidade visual.

Fase 5: Distribuicao profissional

Gerar instalador EXE/MSI.

Assinar instalador.

Criar atualizador.

Criar notas de versao.

Testar em maquinas limpas.

Fase 6: Inteligencia e automacao

OCR.

Classificacao automatica.

Deteccao de duplicados.

Analise forense basica.

Mapa consolidado e timeline.

23. Criterios de aceite para a versao atual

A versao atual pode ser considerada aceitavel quando:

a aplicacao abre corretamente no ambiente alvo;

o utilizador consegue importar imagens;

o utilizador consegue navegar pelas imagens;

o preview funciona sem bloquear a interface em uso normal;

os metadados principais sao extraidos quando existem;

imagens sem EXIF nao quebram o fluxo;

coordenadas GPS abrem corretamente no mapa;

relatorios PDF sao gerados;

o build e reproduzivel;

existe procedimento documentado para empacotamento.

24. Conclusao

O JM Vision Intelligence System encontra-se num estagio funcional de aplicacao desktop JavaFX para analise de imagens. A estrutura atual ja demonstra separacao entre interface, controladores, servicos, modelo e utilitarios, permitindo evolucao organizada.

O proximo passo recomendado e consolidar a qualidade tecnica: testes, logs, padronizacao de erros e empacotamento confiavel. Depois disso, o sistema pode evoluir para recursos mais avancados como indexacao local, historico, exportacao de dados, relatorios profissionais, mapa consolidado e funcionalidades inteligentes de analise.

Esta documentacao deve ser revista a cada release, mantendo alinhamento entre requisitos, implementacao, deploy e manutencao.